현재 기준으로 DAK(Discover Adelaide Korea) 프로젝트를 문서까지 포함해서 관리하면 아래와 같습니다.

DAK 프로젝트 전체 진행률

Overall Progress

███████████████████░░░░░░░░░░░░░░░  약 42%

현재는 기획(Planning)은 거의 완료, 이제 설계(Architecture) 단계로 넘어가는 시점입니다.

프로젝트 진행 현황

| 단계 | 진행률 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 기획 (Planning) | 95% | ✅ 거의 완료 |
| 시스템 설계 (Architecture) | 30% | 🔄 진행 중 |
| Backend 개발 | 0% | ⏳ 대기 |
| Frontend 개발 | 0% | ⏳ 대기 |
| Testing | 0% | ⏳ 대기 |
| Deployment | 0% | ⏳ 대기 |

문서 진행 현황

| No | Document | 진행률 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ 01 | Brand Identity | 100% | 완료 |
| ✅ 02 | Product Vision & Roadmap | 100% | 완료 |
| ✅ 03 | MVP Feature Specification | 100% | 완료 |
| 🔄 04 | Database Design | 15% | 작성 시작 (Template + 설계 원칙 완료) |
| 🔄 05 | API Specification | 95% | 거의 완료 (최종 검증 예정) |
| ⏳ 06 | UI/UX Design | 0% | 대기 |
| ⏳ 07 | Development Timeline | 0% | 대기 |

개발 진행 현황

Planning

████████████████████ 95%

Architecture

██████░░░░░░░░░░░░░░ 30%

Backend

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 0%

Frontend

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 0%

Testing

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 0%

Deployment

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 0%

현재 완료된 핵심 설계

✅ 브랜드

- DAK 브랜드

- Discover Adelaide Korea 서비스명

- 브랜드 아이덴티티

- 포지셔닝

- 메시지

- 디자인 방향

✅ 제품 기획

- Product Vision

- Roadmap

- MVP Scope

- Success Metrics

- Product Principles

- Feature Roadmap

✅ 기능 설계

- Authentication

- Business Directory

- Local Guides

- Community

- Australia Updates

- Search

- Maps

- Dashboard

- Notifications

- AI Features

- Admin CMS

- Security

- Analytics

✅ 기술 방향

- Spring Boot

- React

- JWT Authentication

- RBAC

- Access / Refresh Token

- Standard API Response

- Search-first 구조

- Guest 우선 접근 전략

✅ UI/UX 방향 확정

- Circle → 전체 SaaS Layout

- Reddit → Community

- Airbnb → Business Cards

- Google Maps → Maps

- Notion → Left Sidebar

현재 진행 중

04 Database Design

현재 완료

- ✅ Database Design Template

- ✅ Database Design Principles

- ✅ Naming Convention

- ✅ Normalization 원칙

- ✅ Data Integrity 원칙

- ✅ Search Index 전략

- ✅ Security 원칙

- ✅ Audit 원칙

다음 작업

ER Diagram

↓

Table Design

↓

Relationships

↓

Indexes

↓

Constraints

거의 완료

05 API Specification

현재 거의 완성되어 있는 내용

- Authentication

- User

- Business Directory

- Local Guides

- Community

- Australia Updates

- Search

- Admin

- Common Schema

- Security

- Testing

남은 작업은 Database Design과 맞춰 최종 검증하는 정도입니다.

앞으로의 개발 로드맵

✅ 01 Brand Identity

↓

✅ 02 Product Vision & Roadmap

↓

✅ 03 MVP Feature Specification

↓

🔄 04 Database Design

↓

✅ 05 API Specification (최종 검증)

↓

⏳ 06 UI/UX Design

↓

⏳ Backend (Spring Boot)

↓

⏳ Frontend (React)

↓

⏳ Testing

↓

⏳ MVP Release

현재 위치

Planning

█████████████████████████████ 95%

▼

📍 Database Design

지금 프로젝트는 기획 문서는 사실상 완료된 상태이며, Database Design → UI/UX → 실제 개발로 넘어가는 단계입니다. 이후부터는 문서를 작성하는 비중보다 구현 비중이 점점 커질 예정입니다.